Impediment Log

Registro de los obstáculos o bloqueos que afectan al equipo.

Fecha | Descripción del impedimento | Responsable | Estado | Resolución

08/10/2025 | Error al conectar Firestore con módulo React (carga infinita en dashboard) | Benjamín | Resuelto | Se ajustaron los permisos y estructura de la colección en Firestore.

10/10/2025 | Lenta ejecución del modelo LSTM por dataset sin normalizar | Javier | Resuelto | Aplicación de normalización min-max y reducción de dimensionalidad.

12/10/2025 | Falta de sincronía entre endpoints del backend y los componentes frontend | Alejandro | En curso | Se planifica estandarización de rutas en Cloud Functions.